Система управления доставкой заказов

Дата: 17.07.25
Участники:

Ведущий:

- Делопроизводители:

- Эксперты(ролевая игра):

- Hunnimod в роли менеджера ресторана-партнера

- Wagneroo в роли курьера с опытом работы

### 2. Цели семинара

- Утвердить финальный список бизнес-требований

- Распределить функции между ролями (курьер, диспетчер, бухгалтер)

- Определить границы системы для MVP

### 3. Результаты обсуждения

#### 3.1. Бизнес-требования

| Предложение | Решение | Аргументы |
| --- | --- | --- |
| Прием заказов через API | ✅ Принято | Уменьшит ошибки при работе |
| GPS-трекинг курьеров | ✅ Принято | Клиенты смогут отслеживать заказ |
| Чат с клиентом | ❌ Отложено | Риск спама |

#### 3.2. Функции ролей

Курьер:

- Просмотр "горячих" заказов (с высокой чаевой)

- Кнопка экстренной связи с диспетчером

Диспетчер:

- Массовое переназначение заказов при форс-мажоре

- Ручная корректировка сроков доставки

Бухгалтер:

- Автоматический расчет чаевых курьерам

- Экспорт данных в 1С раз в сутки

#### 3.3. Границы системы

Включено в MVP:

- Базовый личный кабинет для курьеров

- Интеграция с 2-мя партнерами (для теста)

Исключено:

- Мобильное приложение для клиентов

- AI-оптимизация маршрутов

### 4. Визуализация

### 5. Открытые вопросы

- Учет рейтинга курьеров:

Вариант 1: На основе оценок клиентов.

Вариант 2: По % выполненных в срок заказов.

- Необходимость модуля для рекламаций.

6. Дальнейшие шаги

- Согласовать API (набор заранее определенных команд, запросов и ответов, по которым одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой) с партнерами

- Разработать ТЗ для MVP